2020住建交通局与应急管理局工作计划

住建交通与应急管理局2020工作主要抓好以下三个方面：

一、抓好考核工作

总结2019年考核工作的经验教训，尤其是在卓达历史遗留问题处理拉分较大的情况下，对2020年的考核工作要做到抓早、抓实、抓好。

住建方面：对城建重点工程和精致城市示范项目考核、半拉子工程和历史遗留问题考核，及时研究考核办法，要研究好、研究透，工作落实中做到负好责、牵好头。同时配合执法局，做好违建拆除和智慧城管等考核工作。

交通方面：与小观镇配合，完成好25个村40万平方米的户户通考核工作。

应急管理方面：对接好市应急管理局，针对性开展工作，提升各项工作管理水平。

力争在2020年的考核中，三个方面都能在4个开发区中排在前两名。

二、抓好重点项目建设

1.抓好化工园区污水处理厂和深海排放管网建设，制定推进计划，做到项目手续办理和建设压茬有序推进。化工园区污水处理厂正在进行方案设计，计划4月份开工建设，6月份工程完工；深海排放管网项目正在进行海底勘测和用海申请，计划4月份完成手续办理，6月份开工建设，年底工程完工。

2.抓好市政工程和海绵城市建设。25条道路、9条人行道的新建改造、1700基路灯的安装和供热、燃气、雨水等配套管网的铺设都已制定好工程计划，正在有序推进，后续将继续做好调度安排，按时完成各项工程。

三、抓好局内整体工作

以绩效考核为抓手，将工作任务分解落实，做到责任到岗到人，做到科室有目标、层级有责任、个人有担子。

住建方面：

1.抓好建筑市场监管、质量监管和农民工工资监管工作，进一步完善管理制度，形成制度体系，规范市场约束主体行为，从根本上解决好农民工工资问题。

2.抓好房地产和物业管理工作，尤其是做好红色物业管理，提升区内物业的服务水平。

3.抓好环卫工作管理，尤其要尽快完善公共厕所部署规划，统筹好公厕建设。

4.抓好招投标和项目审批工作，提升审批效率，做好项目服务，对项目建设形成推力。

5.抓好棚改和危房改造、农村改则等涉农工作。

交通方面：

1.承接好水路运输领域的各项审批职能。

2.抓好港口的建设、验收和运营工作。

3.推进港区总体规划的审批，尤其要配合好LNG码头项目的推进。

应急管理方面：

1.按照“横向到边、纵向到底”的要求，构建好应急管理组织体系，督促各类主体做好应急救援预案，定期组织演练，提高应急救援能力。

2.按时开展好各项检查，以专项检查指导督促企业做好安全生产工作，提升全区的安全生产管理水平，同时注意检查的方法，不影响企业的正常生产。